Отчет о ходе, реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

Дондуковского сельского поселения  »

Настоящая программа разработана соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131  -ФЗ   «Об общих   принципах   организации   местного   самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования  «Дондуковское сельское поселение» .

Целью программы является п овышение комфортности условий проживания населения муниципального образования «Дондуковское сельское поселение».

Основными задачами муниципальной программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  муниципального образования «Дондуковское сельское поселение».

2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования «Дондуковское сельское поселение».

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Дондуковское сельское поселение».

В 2022 году предусмотрено финансирование по данной программе в сумме 3 367 000,0 рублей тысяч рублей, профинансировано 3 367 000,0 рублей тысячи рублей, что составило 100 % исполнения от базового значения.

В 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

Капитальный ремонт  «Благоустройство дворовой территории МКД по улице  ул. Ломоносова, 177, ст.Дондуковской, муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»;

«Капитальный ремонт территории «Благоустройство сквера им. Кирова по ул. Ленина  ст. Дондуковской, муниципальное образование «Дондуковское сельское поселение» Гиагинского района , Республики Адыгея» (корректировка 3 этап).

Исполнение целевых показателей данной программой представлены в приложении 1

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Дондуковское сельское поселение»                                            В.А. Власенко